خطة مشروع التخرج

التنفيذ البرمجي لتطبيق مساعد لطلبة المرحلة الثانوية استنادًا إلى وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS)

قسم هندسة البرمجيات - كلية تقنية المعلومات

التقنيات الأساسية: Flutter + Dart + Firebase

تهدف هذه الخطة إلى توزيع العمل بين طالبين: طالب يقود الجانب النظري والتوثيق، وطالب يقود الجانب العملي والتنفيذ، مع اشتراكهما في التحليل والتصميم والاختبار والمناقشة.

# أولًا: تقسيم المسؤوليات

| المسؤول | المهام الأساسية |
| --- | --- |
| الطالب الأول - الجانب النظري | الباب الأول والثاني، مراجعة SRS، الدراسات السابقة، توثيق المتطلبات والمخططات، خطة الاختبار، المراجع، دليل المستخدم، تنسيق التقرير. |
| الطالب الثاني - الجانب العملي | تصميم قاعدة البيانات والمعمارية، Flutter وFirebase، تطبيق الطالب، لوحة الأدمن، الأمان والصلاحيات، الاختبارات البرمجية، APK والنشر. |
| عمل مشترك | تحديد النطاق، الباب الثالث، تصميم الواجهات، الاختبار النهائي، الباب الخامس، العرض التقديمي والتحضير للمناقشة. |

# الباب الأول: الإطار العام للمشروع

الهدف من الباب: تقديم المشكلة وفكرة التطبيق وأهدافه وحدوده ومنهجية العمل بصورة واضحة.

1.1 المقدمة: أهمية التعليم الإلكتروني والتطبيقات التعليمية ودورها في مساعدة طلبة المرحلة الثانوية.

1.2 مشكلة المشروع: تشتت المصادر التعليمية، صعوبة الوصول إلى محتوى منظم، ضعف التقييم الذاتي، وصعوبة مراجعة المواد الكبيرة.

1.3 أهداف المشروع: توفير الشروحات والفيديوهات والملخصات والأسئلة التفاعلية وحفظ النتائج وتتبع تقدم الطالب.

1.4 أهمية المشروع: تسهيل التعلم الذاتي، توفير الوقت والجهد، وجمع الموارد التعليمية في منصة واحدة.

1.5 حدود المشروع: تحديد الفئة المستهدفة، المستخدمين، المنصة، المحتوى التجريبي والخصائص المؤجلة.

1.6 منهجية العمل: شرح استخدام Agile وتقسيم التنفيذ إلى Sprints.

1.7 الأدوات والتقنيات: Flutter، Dart، Firebase Authentication، Cloud Firestore، Firebase Storage، Firebase Hosting، Figma وGitHub.

1.8 الجدول الزمني: توزيع مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار والتوثيق.

1.9 تنظيم التقرير: وصف مختصر لمحتويات الأبواب الخمسة.

المسؤول الأساسي: الطالب المسؤول عن الجانب النظري، مع مراجعة الطالب العملي للتقنيات وحدود التنفيذ.

# الباب الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

الهدف من الباب: بناء الأساس العلمي والتقني الذي يعتمد عليه التطبيق ومقارنة المشروع بالحلول المشابهة.

2.1 مقدمة الباب.

2.2 التعليم الإلكتروني: المفهوم والمميزات والتحديات ودوره في المرحلة الثانوية.

2.3 التعلم عبر تطبيقات الهاتف (Mobile Learning) وأهمية التفاعل والتقييم الفوري.

2.4 احتياجات طلبة المرحلة الثانوية وأنواع المحتوى التعليمي المناسب.

2.5 هندسة البرمجيات ودورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).

2.6 منهجية Agile ومفاهيم Sprint وProduct Backlog وUser Stories.

2.7 Flutter وDart وسبب اختيارهما للتطبيق.

2.8 Firebase وخدمات Authentication وFirestore وStorage وHosting.

2.9 الدراسات والأنظمة المشابهة مع جدول مقارنة يوضح الفروق بينها وبين المشروع.

2.10 خلاصة الباب.

المسؤول الأساسي: الطالب المسؤول عن الجانب النظري. يراجع الطالب العملي الأجزاء المتعلقة بـFlutter وFirebase للتأكد من مطابقتها للتنفيذ الحقيقي.

# الباب الثالث: تحليل وتصميم النظام

الهدف من الباب: تحويل وثيقة SRS إلى تصميم تقني واضح يمكن تنفيذه واختباره.

3.1 مقدمة الباب.

3.2 مراجعة وثيقة SRS واعتماد المتطلبات التي سيتم تنفيذها وإزالة التعارضات التقنية.

3.3 تحديد المستخدمين والصلاحيات: الطالب والأدمن.

3.4 ترقيم المتطلبات الوظيفية FR والمتطلبات غير الوظيفية NFR.

3.5 إعداد User Stories وProduct Backlog.

3.6 Use Case Diagram للطالب والأدمن.

3.7 Activity Diagrams للعمليات الأساسية مثل تسجيل الدخول، تصفح الدرس، حل الاختبار وإضافة المحتوى.

3.8 Sequence Diagrams لتسجيل الدخول، جلب المحتوى، حفظ النتيجة ورفع المحتوى.

3.9 Class Diagram للكائنات الرئيسية مثل User وGrade وSubject وChapter وLesson وQuestion وQuizAttempt.

3.10 Architecture Diagram يوضح تطبيق Flutter وخدمات Firebase ولوحة الإدارة.

3.11 تصميم قاعدة بيانات Firestore والعلاقات بين Collections.

3.12 تصميم واجهات UI/UX: التسجيل، السنوات، المواد، الدروس، الفيديو، PDF، الأسئلة، النتائج ولوحة الأدمن.

3.13 تصميم الأمان والصلاحيات وقواعد Firestore وStorage.

3.14 خلاصة الباب.

| الجزء | المسؤول الأساسي |
| --- | --- |
| المتطلبات وUser Stories | الطالب النظري |
| Use Case وActivity | مشترك |
| Architecture وClass Diagram | الطالب العملي |
| تصميم Firestore | الطالب العملي |
| توثيق المخططات | الطالب النظري |
| تصميم الواجهات | مشترك |

# الباب الرابع: التنفيذ والاختبار

الهدف من الباب: عرض كيفية تنفيذ التطبيق فعليًا وإثبات أن الوظائف المطلوبة تعمل بصورة صحيحة.

4.1 مقدمة الباب.

4.2 بيئة التطوير: Flutter وDart وAndroid Studio وFirebase وGitHub والهاتف المستخدم للاختبار.

4.3 هيكل مشروع Flutter وشرح Models وServices وRepositories وScreens وWidgets وRoutes.

4.4 ربط Flutter بـFirebase وتنفيذ Authentication وFirestore وStorage.

4.5 تنفيذ إنشاء الحساب وتسجيل الدخول والخروج واستعادة كلمة المرور والصلاحيات.

4.6 تنفيذ السنوات والمواد والأبواب والدروس والشروحات والبحث.

4.7 تنفيذ تشغيل الفيديوهات وعرض أو تحميل الملخصات بصيغة PDF.

4.8 تنفيذ الأسئلة التفاعلية، التحقق من الإجابات، شرح الإجابة، حساب النتيجة وحفظ تقدم الطالب.

4.9 تنفيذ لوحة الأدمن لإضافة المحتوى وتعديله وحذفه وإدارة الأسئلة والملفات.

4.10 تنفيذ Firebase Security Rules وحماية البيانات والصلاحيات.

4.11 إعداد Test Plan وTest Cases.

4.12 تنفيذ Unit Testing وWidget Testing وIntegration Testing واختبار الأمان وقابلية الاستخدام.

4.13 تسجيل نتائج الاختبارات والأخطاء التي ظهرت وكيف تم إصلاحها.

4.14 عرض صور من التطبيق النهائي وشرح أهم الشاشات.

4.15 خلاصة الباب.

المسؤول الأساسي: الطالب العملي. يساعد الطالب النظري في خطة الاختبار، حالات الاختبار، توثيق النتائج، وصف الشاشات وتنسيق الفصل.

# الباب الخامس: النتائج والخاتمة والتوصيات

5.1 مقدمة مختصرة عن النتائج النهائية.

5.2 النتائج المحققة: التطبيق، Firebase، المحتوى، الأسئلة، النتائج ولوحة الأدمن.

5.3 مقارنة النتائج مع أهداف ومتطلبات المشروع.

5.4 تقييم التطبيق من خلال تجربة مجموعة من المستخدمين وتحليل الملاحظات.

5.5 التحديات التي واجهت الفريق أثناء التطوير والاختبار.

5.6 حدود النظام والخصائص غير المنفذة في النسخة الأولى.

5.7 الخاتمة.

5.8 التوصيات.

5.9 الأعمال المستقبلية مثل حساب المعلم وولي الأمر ودعم iOS والإشعارات والعمل دون إنترنت.

المسؤول: مشترك بين الطالبين، لأن النتائج تعتمد على الجانب النظري والتنفيذ العملي معًا.

# المراجع والملاحق

تنظيم المراجع وتوحيد طريقة الاقتباس.

إضافة دليل المستخدم ودليل الأدمن.

إضافة الاستبيان ونتائج الاختبار.

إضافة مخططات UML الكبيرة وأجزاء مختارة ومهمة من الكود.

إضافة Product Backlog وRequirements Traceability Matrix عند الحاجة.

# الجدول الزمني المقترح

| الفترة | العمل | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 1 | تحديد النطاق واعتماد الخطة | مشترك |
| الأسبوع 2 | مراجعة SRS | النظري + مراجعة العملي |
| الأسبوع 3 | كتابة الباب الأول / إعداد بيئة Flutter | متوازي |
| الأسبوع 4-5 | الباب الثاني / إعداد Firebase | متوازي |
| الأسبوع 5-6 | تحليل وتصميم النظام | مشترك |
| الأسبوع 7 | التسجيل وتسجيل الدخول | العملي |
| الأسبوع 8 | السنوات والمواد | العملي |
| الأسبوع 9 | الأبواب والدروس | العملي |
| الأسبوع 10 | الفيديوهات والملخصات | العملي |
| الأسبوع 11 | الأسئلة والنتائج | العملي |
| الأسبوع 12 | لوحة الأدمن | العملي |
| الأسبوع 13 | الاختبارات | مشترك |
| الأسبوع 14 | توثيق التنفيذ والباب الرابع | مشترك |
| الأسبوع 15 | الباب الخامس ومراجعة التقرير | مشترك |
| الأسبوع 16 | النشر والعرض والتحضير للمناقشة | مشترك |

# طريقة تنظيم العمل بين الطالبين

عقد اجتماع أسبوعي قصير لمراجعة ما تم إنجازه وتحديد مهام الأسبوع التالي.

استخدام GitHub لحفظ الكود وإدارة الإصدارات، ومساحة مشتركة لحفظ ملفات التقرير والمراجع والتصاميم.

بعد تنفيذ كل ميزة، يرسل الطالب العملي صورًا ووصفًا ونتائج اختبارها ليتم توثيقها مباشرة.

مراجعة كل باب مع المشرف وعدم تأجيل جميع الملاحظات إلى نهاية المشروع.

يقرأ كل طالب عمل الآخر ويكون مستعدًا لشرح الجانب النظري والعملي في المناقشة.

# التسليم النهائي

التقرير النهائي بالأبواب الخمسة.

كود Flutter وFirebase منظم ومرفوع في مستودع المشروع.

ملف APK قابل للتجربة.

لوحة إدارة عاملة وحسابات تجريبية.

مخططات UML وتصميم قاعدة البيانات والواجهات.

Test Plan وTest Cases ونتائج الاختبارات.

دليل المستخدم والعرض التقديمي وفيديو قصير لتجربة التطبيق.

ملاحظة: يمكن تعديل عدد الأسابيع أو ترتيب بعض المهام وفق توجيهات المشرف والموعد الفعلي للمناقشة.